## Slide 2: Tidsplan
Fase 1
Fase 2
2018
Jan 2010
Maj 2010
Dispositions- og
projektforslag
Ultimo
2010
For- og hovedprojekt
Entrepriseudbud
Medio
2011
Medio 2011
Udførelse
2013
Indflytning
Programoplæg/konkurrence
Byggeprogram

## Slide 3: SHS Aabenraa - Akutsygehus
Styringsmanual
Projekthåndbog
Sikkerhedshåndbog

## Slide 4: Styringsmanual
Baggrund
Organisering
Økonomi
Risiko
Rapportering
Kvalitet
Dokumentation/arkivering

## Slide 5: Projekthåndbog
Overblik
Organisation
Projektadministration
Projektering
Dokumentstyring
Kommunikation
Udførelsen
Projektændringer
Revision

## Slide 6: Risikohåndbog
Overblik
Organisation
Risikostyring
Procedurer (skemaer)
Dokumentstyring
Revision
Afrapportering
Tilsynshåndbogen er under udarbejdelse

## Slide 7
Værktøjer
Sharepoint/Byggeweb (projektdrev og digitalt udbud)
Acadre
Projektmodul i Prisme under indkøring
Succesiv kalkulation (Sigma)
Microsoft Project
Rewitt
Autocad
  Adobe Acrobat (kommentering)
  Autodesk Design Review 2012 (dwf fil viewer)
  Navisworks Freedom 2011 (3D model viewer)
  Rockwool Energy Design 3.4 (Energirammeprogram)